AlphaSync

Auditoria Técnica

O que está implementado, o que é stub, o que é só documento

Março 2025

Real = código executável e funcional. Parcial = tem corpo mas incompleto. Stub = só assinatura, joga NotImplementedError. Doc only = existe só no .docx.

# 1. Já implementado em código

✅ O que existe de verdade Código real, executável, rodando em produção agora

## 1.1 Bot WhatsApp (app/routes.py) — COMPLETO

O motor principal do produto. 5.021 linhas, rodando em produção com 3 empresas.

| Funcionalidade | Localização | Status |
| --- | --- | --- |
| Fluxo completo do chatbot (redes de proteção) | routes.py → process_message() → steps | ✅ Real |
| Multi-empresa (super_segura, maisprotecao, telar) | company_cfg(), _scope_id(), _slug_to_env_prefix() | ✅ Real |
| Webhook WhatsApp (GET verify + POST receive) | @router.get/post /webhook | ✅ Real |
| Envio de mensagens (texto, botões, listas, mídia) | wa_post(), send_text(), send_interactive() | ✅ Real |
| Login do painel (user/pass → token fixo do .env) | POST /panel/login | ✅ Funciona |
| Listar conversas | GET /panel/conversations | ✅ Real |
| Detalhes de conversa + mensagens + poll incremental | GET /panel/conversations/{wa_id}/messages | ✅ Real |
| Assumir / fechar / reabrir conversa | POST /panel/conversations/{wa_id}/assume¦close¦reopen | ✅ Real |
| Enviar mensagem pelo painel | POST /panel/send | ✅ Real |
| Servir arquivo de mídia | GET /panel/conversations/{wa_id}/media/{filename} | ✅ Real |
| Listar / detalhar orçamentos | GET /panel/quotes, /panel/quotes/{id} | ✅ Real |
| Download de PDF do orçamento | GET /panel/quotes/{id}/pdf | ✅ Real |
| Métricas do dashboard | GET /panel/metrics | ✅ Real |
| Listar / confirmar / cancelar agendamentos | GET/POST /panel/appointments/* | ✅ Real |
| Cron de lembretes | POST /cron/reminders | ✅ Real |

## 1.2 Banco de dados (app/db.py) — REAL (1.079 linhas)

Todas as funções de acesso ao banco estão implementadas e são usadas em produção.

| Função | O que faz | Observação |
| --- | --- | --- |
| upsert_customer() | Cria/atualiza cliente pelo sender | Real |
| save_quote() | Persiste orçamento como JSON blob | quotes.data = JSON string |
| list_quotes_panel() | Lista orçamentos por empresa | Filtra por prefixo :: no sender |
| get_quote_panel() | Retorna orçamento por id | Parseia JSON para dict |
| save_appointment() | Cria agendamento com Google Calendar | Real + complex |
| list_appointments_panel() | Lista agendamentos por período | Real |
| save_service_finish() | Registra finalização de serviço | Real |
| upsert_conversation() | Cria/atualiza conversa | Inclui company_slug |
| save_message() | Persiste mensagem | Real |
| list_conversations() | Lista conversas do painel | Real |
| set_conversation_status() | Muda status open/human/closed | Real |
| mark_reminder_sent/confirmed/declined() | Atualiza status de lembrete | Real |

⚠️ Nota crítica: a tabela quotes armazena todos os dados do orçamento como um único campo JSON string (coluna data TEXT). Não há colunas estruturadas, quote_items, ou valor_final como campo. A extração é feita por json.loads(data) em runtime.

## 1.3 Domínio: protection_network (domains/) — COMPLETO

5 módulos extraídos do routes.py, com lógica de negócio isolada e testável.

| Arquivo | Conteúdo | Linhas / Funções |
| --- | --- | --- |
| calculator.py | calcular_orcamento_por_itens(), apply_min_500_if_two_installers(), fmt_money_br() | 141 linhas / 3 funções |
| chatbot_flow.py | Funções de envio de cada step: send_malha_buttons, send_voltagem_buttons, etc. | 425 linhas / 14 funções |
| installer_rules.py | resolve_job_rule(), _apply_blindex_override() | 187 linhas / 5 funções |
| pdf_templates.py | gerar_orcamento_pdf(), gerar_recibo_pdf(), layout ReportLab | 628 linhas / 17 funções |
| quote_builder.py | build_quote_from_session(), build_quote_from_items() | 328 linhas / 11 funções |

## 1.4 Calendar Service (app/calendar_service.py) — COMPLETO

Integração com Google Calendar: geração de slots, verificação de disponibilidade, criação de eventos.

get_calendar_service() · get_availability_options() · book_slot_option() · list_available_days() · list_available_slots_for_day() — 599 linhas, real e funcional.

## 1.5 Banco de Medidas (app/enderecos/db_enderecos.py) — COMPLETO

1.482 linhas. CRUD de endereços, medidas, instaladores e job_rules. Lógica de bulk import e parsing de texto.

Tabelas reais no enderecos.db: enderecos (1 registro), medidas (11 registros), endereco_job_rules (1 registro), installers (0 cadastros).

## 1.6 Banco de dados real (estado atual confirmado)

| Tabela | Registros | Observação |
| --- | --- | --- |
| customers | 4 | Clientes reais do bot. sender = telefone simples (sem prefixo :: nas antigas). |
| quotes | 27 | Orçamentos reais. data = JSON string. sender sem prefixo nas antigas. |
| conversations | 12 | Inclui registros mistos: wa_id simples E wa_id com prefixo "super_segura::". Inconsistência de dados. |
| messages | 462 | Histórico real de mensagens. Sem company_id explícito — somente via wa_id. |
| appointments | 0 | Sem agendamentos ativos no momento da auditoria. |
| service_finishes | 4 | Finalizações de serviço registradas. |
| enderecos | 1 | Um endereço cadastrado. |
| medidas | 11 | 11 medidas vinculadas ao único endereço. |
| installers | 0 | Nenhum instalador cadastrado via enderecos.db. |
| endereco_job_rules | 1 | Uma regra de trabalho cadastrada. |

# 2. Documentado, mas ainda não implementado

📄 O que existe só no papel Specs .docx, stubs com NotImplementedError, ou estrutura sem corpo

## 2.1 alphasync/ — pacote com 52 arquivos, quase tudo stub

O pacote alphasync/ foi criado na Sessão 1 como arquitetura target. Tem a estrutura correta de pastas e assinaturas de funções, mas 20 dos 52 arquivos jogam NotImplementedError em todas as funções.

| Arquivo | Situação real | Estado |
| --- | --- | --- |
| alphasync/infra/database/connection.py | Implementado: get_connection(), get_lock(). Real e usável. | ✅ Real |
| alphasync/infra/database/migrations.py | Implementado: run_all() cria as 7 tabelas antigas. Não tem schema multi-tenant. | ⚠️ Parcial |
| alphasync/infra/database/encoding.py | Utilitários de string. Implementado. | ✅ Real |
| alphasync/infra/pdf/renderer.py | Fachada stub: render_quote_pdf() repassa para pdf_templates.py mas corpo vazio. | ❌ Stub |
| alphasync/core/*/models.py (todos) | Dataclasses reais. Tipagem correta. NÃO são usados pelo bot atual. | ⚠️ Não usados |
| alphasync/core/auth/jwt_handler.py | create_access_token() e decode_access_token() = NotImplementedError. Apenas verify_cron_token() tem corpo. | ❌ Stub |
| alphasync/core/companies/resolver.py | NotImplementedError em todas as funções. | ❌ Stub |
| alphasync/core/*/repository.py (todos) | NotImplementedError em todas as funções. | ❌ Stub |
| alphasync/infra/whatsapp/sender.py | NotImplementedError. Código real está em wa_post() dentro de routes.py. | ❌ Stub |
| alphasync/infra/whatsapp/webhook_parser.py | NotImplementedError. | ❌ Stub |
| alphasync/services/chatbot/dispatcher.py | NotImplementedError. Código real é process_message() em routes.py. | ❌ Stub |
| alphasync/services/dashboard/metrics.py | NotImplementedError. Código real está em panel_metrics() em routes.py. | ❌ Stub |
| alphasync/services/quotes/service.py | NotImplementedError em todas as funções. | ❌ Stub |
| alphasync/services/scheduling/*.py | booking, slots, reminders = tudo NotImplementedError. | ❌ Stub |

## 2.2 Session Persistence — NÃO implementado

A Sessão 2 especificou em detalhe o sistema de persistência de sessão (load_session / save_session / clear_session) com colunas bot_step + bot_context no banco. Nada disso foi aplicado.

| Item | Situação | Estado |
| --- | --- | --- |
| ALTER TABLE conversations ADD COLUMN bot_step | Não executado. Coluna não existe no DB. | ❌ Falta |
| ALTER TABLE conversations ADD COLUMN bot_context | Não executado. Coluna não existe no DB. | ❌ Falta |
| load_session(sender) em app/db.py | Função não existe em app/db.py. | ❌ Falta |
| save_session(sender, data) em app/db.py | Função não existe em app/db.py. | ❌ Falta |
| clear_session(sender) em app/db.py | Função não existe em app/db.py. | ❌ Falta |
| _with_session_save decorator em routes.py | Não existe em routes.py. | ❌ Falta |
| user_sessions = {} substituído | Ainda é um dict em memória na linha 624 de routes.py. | ❌ Ainda in-memory |

## 2.3 Schema multi-tenant (12 tabelas) — NÃO implementado

A Sessão 3 definiu um novo schema com 12 tabelas estruturadas (companies, users, clients, quote_items, etc.). O banco atual ainda usa o schema original de 7 tabelas com quotes como JSON blob.

Tabelas do novo schema que não existem: companies, company_settings, users, clients, addresses (unificado), quote_items. A migração de dados (customers → clients, quotes → quotes + quote_items) não foi executada.

## 2.4 Endpoints REST /api/v1/ — NÃO existem

O documento AlphaSync_API_Endpoints.docx especificou 47 endpoints sob /api/v1/. Eles não existem em lugar nenhum. O sistema atual só tem os 19 endpoints sob /panel/*.

| Grupo | Endpoints definidos | Estado |
| --- | --- | --- |
| Auth JWT | POST /auth/login (JWT real), /auth/refresh, /auth/logout | 📄 Só doc |
| Companies | GET/PUT /companies/me, settings | 📄 Só doc |
| Users | CRUD /users | 📄 Só doc |
| Installers | CRUD /installers | 📄 Só doc |
| Clients | CRUD /clients | 📄 Só doc |
| Conversations | 9 endpoints (maioria mapeia para /panel/* existente) | ⚠️ Existem em /panel |
| Quotes | CRUD + /status + /pdf/regenerate | ⚠️ Parcial em /panel |
| Quote Items | POST/PUT/DELETE/PATCH /quotes/{id}/items/{item_id} | 📄 Só doc |
| Measurements | CRUD /addresses + /measures | 📄 Só doc |
| Appointments | /reschedule + /available-slots + /send-reminder | ⚠️ Parcial em /panel |
| Dashboard | /metrics (existe), /agenda-today, /revenue, /performance | ⚠️ Parcial |
| Settings | GET/PUT /settings/pricing, /domain, /company | 📄 Só doc |

## 2.5 Frontend — ZERO código gerado

O documento AlphaSync_Frontend_Architecture.docx especificou toda a estrutura React. Não existe nenhum arquivo .tsx, .jsx ou package.json no repositório. O frontend não foi iniciado.

# 3. O que falta para um MVP técnico no Replit

🎯 Definição do MVP Backend rodando + Login JWT real + 5 grupos de endpoints + Bot atual intacto

O MVP não é reescrever tudo. É adicionar uma camada de API sobre o que já existe, sem tocar no bot. São 5 blocos independentes:

| # | Bloco | O que fazer | Impacto no bot |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | JWT real (~3h) | Implementar alphasync/core/auth/jwt_handler.py com python-jose. Trocar POST /panel/login para retornar JWT real assinado. Trocar _panel_auth_or_401 para decodificar JWT. Token contém: user_id, company_slug, role. | Zero impacto. Token continua sendo aceito no header. |
| 2 | Users table + login multi-user (~4h) | Criar tabela users (company_slug, email, password_hash, role). Seed com usuário admin. Login busca no banco em vez do .env. Implementar users.repository.py. | Zero impacto no bot. |
| 3 | Wrappers /api/v1/ sobre endpoints existentes (~6h) | Criar novo router /api/v1/. Mapear os 19 endpoints /panel/* para equivalentes /api/v1/ com autenticação JWT. Adaptar retorno para shape definido na spec (paginação, company_id do JWT). | Zero impacto. /panel/* continua funcionando. |
| 4 | Quote Items como tabela real (~6h) | CREATE TABLE quote_items. Adicionar endpoints CRUD /quotes/{id}/items. Manter compatibilidade com quotes.data (JSON blob existente). No GET /quotes/{id} incluir items[] montados do banco. | Zero impacto. Bot continua usando save_quote() com JSON. |
| 5 | Reagendamento + slots (~6h) | Implementar GET /appointments/{id}/available-slots (já existe em calendar_service.py). Implementar POST /appointments/{id}/reschedule reutilizando book_slot_option(). Implementar POST /appointments/{id}/send-reminder. | Zero impacto. Bot usa mesmas funções. |

⚠️ Itens propositalmente excluídos do MVP: session persistence (não bloqueia o painel), schema multi-tenant completo (migration de dados é risco), frontend (construído sobre a API, não pré-requisito para testar a API).

# 4. Ordem recomendada de implementação

📋 Roadmap Prático Passos pequenos, sem quebrar o bot, priorizando o testável no Replit

## Passo 1 — JWT real (1-2 dias)

Pré-requisito de tudo. Sem isso nenhum endpoint novo tem auth adequada.

|  | Ação | Arquivo |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | pip install python-jose[cryptography] bcrypt → requirements.txt | requirements.txt |
| 1.2 | Implementar create_access_token() e decode_access_token() em jwt_handler.py | alphasync/core/auth/jwt_handler.py |
| 1.3 | Criar tabela users: company_slug, email, password_hash, role, active | app/db.py → init_chat_tables() |
| 1.4 | Seed: INSERT usuário admin@super-segura com senha do .env (PANEL_ADMIN_PASS hasheada) | Script seed ou init_db() |
| 1.5 | Trocar POST /panel/login para buscar user na tabela, retornar JWT real | app/routes.py → panel_login() |
| 1.6 | Trocar _panel_auth_or_401() para decodificar JWT, extrair company_slug | app/routes.py → _panel_auth_or_401() |
| 1.7 | Testar: curl POST /panel/login → JWT. curl GET /panel/conversations com Bearer token. | Replit → test manual |

## Passo 2 — Router /api/v1/ com wrappers (1-2 dias)

Criar o namespace novo sem mexer nos endpoints antigos. O painel antigo continua no ar.

|  | Ação | Arquivo |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Criar app/api_v1/router.py com APIRouter(prefix="/api/v1") | app/api_v1/router.py (novo) |
| 2.2 | Incluir no main.py: app.include_router(api_v1_router) | main.py |
| 2.3 | Mapear: GET /api/v1/conversations → chama list_conversations() com company do JWT | app/api_v1/conversations.py |
| 2.4 | Mapear: GET /api/v1/quotes e GET /api/v1/quotes/{id} | app/api_v1/quotes.py |
| 2.5 | Mapear: GET /api/v1/appointments (com filtros from/to/status) | app/api_v1/appointments.py |
| 2.6 | Mapear: GET /api/v1/dashboard/metrics | app/api_v1/dashboard.py |
| 2.7 | Mapear: POST /api/v1/conversations/{id}/send, assume, close, reopen | app/api_v1/conversations.py |
| 2.8 | Testar todas as rotas com Postman/curl usando JWT do Passo 1 | Replit → test manual |

## Passo 3 — Quote Items como tabela real (2-3 dias)

É o que mais desbloqueia o painel. Sem isso não dá para adicionar/remover/marcar itens visualmente.

|  | Ação | Arquivo |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | ALTER TABLE: CREATE TABLE IF NOT EXISTS quote_items com todos os campos definidos na spec | app/db.py → init_chat_tables() |
| 3.2 | Implementar: add_quote_item(), list_quote_items(), update_quote_item(), delete_quote_item(), patch_item_status() | app/db.py (novas funções) |
| 3.3 | Endpoint: POST /api/v1/quotes/{id}/items → add_quote_item() + recalcular valor_final | app/api_v1/quotes.py |
| 3.4 | Endpoint: PUT /api/v1/quotes/{id}/items/{item_id} | app/api_v1/quotes.py |
| 3.5 | Endpoint: DELETE /api/v1/quotes/{id}/items/{item_id} (soft: status=removed) | app/api_v1/quotes.py |
| 3.6 | Endpoint: PATCH /api/v1/quotes/{id}/items/{item_id}/status | app/api_v1/quotes.py |
| 3.7 | Atualizar GET /api/v1/quotes/{id} para incluir items[] do banco (além do data JSON) | app/api_v1/quotes.py |

## Passo 4 — Clients e Addresses endpoints (1-2 dias)

Expor os dados que já existem no banco como endpoints estruturados.

|  | Ação | Arquivo |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | GET /api/v1/clients → list de customers com filtros (busca em name, wa_id) | app/api_v1/clients.py |
| 4.2 | GET /api/v1/clients/{id} → cliente com resumo de quotes e appointments | app/api_v1/clients.py |
| 4.3 | GET /api/v1/addresses → list de enderecos do enderecos.db | app/api_v1/addresses.py |
| 4.4 | GET /api/v1/addresses/{id} → endereço com suas medidas | app/api_v1/addresses.py |
| 4.5 | POST /api/v1/addresses/{id}/measures → add_measure() | app/api_v1/addresses.py |
| 4.6 | PUT /api/v1/addresses/{id}/measures/{mid} → update_measure() | app/api_v1/addresses.py |
| 4.7 | DELETE /api/v1/addresses/{id}/measures/{mid} | app/api_v1/addresses.py |

## Passo 5 — Reagendamento e slots (1-2 dias)

Reutiliza calendar_service.py que já existe. É só expor via endpoint.

|  | Ação | Arquivo |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | GET /api/v1/appointments/{id}/available-slots → get_availability_options() do calendar_service | app/api_v1/appointments.py |
| 5.2 | POST /api/v1/appointments/{id}/reschedule → cancela eventos antigos + book_slot_option() | app/api_v1/appointments.py |
| 5.3 | POST /api/v1/appointments/{id}/send-reminder → reenvio manual do lembrete WhatsApp | app/api_v1/appointments.py |
| 5.4 | GET /api/v1/installers → lista de installers do enderecos.db | app/api_v1/installers.py |
| 5.5 | GET /api/v1/dashboard/agenda-today → agendamentos de hoje agrupados por instalador | app/api_v1/dashboard.py |

## Passo 6 — Frontend mínimo (3-5 dias)

Só após a API estar estável e testada. Iniciar com as 3 telas de maior valor operacional.

|  | Tela | Por que primeiro |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Login + AppShell (sidebar + topbar) | Base do app. Necessário para tudo. |
| 6.2 | Conversas (inbox + chat + painel do cliente) | É a tela mais usada. Testa polling de mensagens. |
| 6.3 | Orçamentos (lista + editor com quote_items) | Valida o Passo 3. Item de maior valor para o vendedor. |
| 6.4 | Dashboard | Consume o endpoint de métricas já existente. |
| 6.5 | Medidas (tabela inline editável) | Depende dos endpoints do Passo 4. |
| 6.6 | Agenda + Reagendamento | Depende do Passo 5. |

## Passo 7 — Session Persistence (paralelo ou após MVP)

Não bloqueia o MVP mas é importante para estabilidade com múltiplos workers.

|  | Ação | Risco |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | ALTER TABLE conversations ADD COLUMN bot_step TEXT, ADD COLUMN bot_context TEXT | Baixo — ADD COLUMN não quebra dados |
| 7.2 | Implementar load_session / save_session / clear_session em app/db.py | Baixo — funções novas |
| 7.3 | Adicionar _with_session_save decorator no process_message() | Médio — risco de bug no fluxo do bot |
| 7.4 | Substituir user_sessions.pop() por clear_session() nos 8 pontos | Médio — testar cada ponto |
| 7.5 | Testar com uvicorn --workers 2 para validar que sessão persiste entre workers | Teste obrigatório antes de prod |

## Resumo do roadmap por semana

| Semana | Passos | Entrega |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | 1 + 2 | JWT real + 19 endpoints acessíveis via /api/v1/ com Bearer token. Postman/curl testável. |
| Semana 2 | 3 + 4 | Quote Items como tabela real + endpoints de Clients e Addresses. Frontend pode começar. |
| Semana 3 | 5 + 6.1-6.3 | Reagendamento operacional + Login + Conversas + Orçamentos no frontend. |
| Semana 4 | 6.4-6.6 | Dashboard + Medidas + Agenda no frontend. MVP completo. |
| Semana 5 | 7 | Session Persistence. Estabilização e testes de carga. |

AlphaSync Auditoria Técnica  ·  Março 2025  ·  Documento Interno